Europe IT Consulting GmbH

Validation Summary Report (VSR)

Veröffentlicht: 27.08.2025

# Projekt UDI Stammdatenverwaltung

## Projekt Details

| Projektname | Global UDI Add-On für die UDI Stammdatenverwaltung |
| --- | --- |
| Auftraggeber | Kundenname |
| Projektnummer | P1000 |
| System/Plattform/Technik | SAP S/4 HANA mit FIORI |

## Rollen

| Rollen | Name | Funktion | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ersteller | Ismail Demiralp | UDI Consultant | xx | xx |
| Entwickler | Ahmet Yildirim | Developer | xx | xx |
| Prüfer | Kundenname | xx | xx | xx |

## Version und Änderungshistorie

| Version | Ersteller | Datum | Änderungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Ismail Demiralp | 25.08.2025 | Initiale Anlage |

Inhaltsverzeichnis

1.	Projekt UDI Stammdatenverwaltung	2

1.1.	Projekt Details	2

1.2.	Rollen	2

1.3.	Version und Änderungshistorie	2

2.	Zweck & Geltungsbereich	4

3.	Systemübersicht	4

4.	Dokumentreferenzen	4

5.	Zusammenfassung der Validierungsaktivitäten	5

5.1.	Anforderungen & Traceability	5

5.2.	Installation Qualification (IQ)	5

5.3.	Operational Qualification / Technical Testing (TT)	5

5.4.	Performance Qualification / User Acceptance (UAT)	5

5.5.	Datenintegrität	5

6.	Risikobewertung (FRA)	6

7.	SOP um das Restrisiko gemäss FRAU zu eliminieren	10

8.	Abweichungen & CAPA	10

9.	Feststellung zur System-Freigabe	10

# Zweck & Geltungsbereich

Dieser Bericht fasst die Validierungsaktivitäten für das System zusammen und trifft die Freigabe-entscheidung für den GxP‑Einsatz in der vorgesehenen produktiven Umgebung. Der VSR folgt einem risikobasierten Ansatz gemäß GAMP 5.

# Systemübersicht

| Hersteller/Lieferant | Europe IT Consulting GmbH |
| --- | --- |
| Standardsoftware | SAP GUDI Add‑On – Mit EUDAMED Plugin |
| Technische Plattform | SAP S/4 Version 2023 mit Fiori Version 2023 |
| Schnittstellen | Datei-/Tabellenbasierte Verarbeitung, Export/Upload zur EUDAMED Datenbank gemäß Spezifikation |
| Datenarten | Master UDI‑DI, UDI‑DI, Device‑Attribute gem. EUDAMED‑Katalog |
| Erweiterung der Software | Kundenspezifische Erweiterung für Datenübernahmen aus SAP Materialstammdaten |

# Dokumentreferenzen

| Dokumentname | Dokumentart | Version | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| EITC IQ - T1 - GUDI Installation.pdf | IQ | 1.0 | 27.08.2025 |
| EITC IQ - T2 - GUDI Fiori Setup and Service activation.pdf | IQ | 1.0 | 27.08.2025 |
| EITC IQ - T3 - FIORI - System Settings Check.pdf | IQ | 1.0 | 27.08.2025 |
| EITC CSV GUDI Add-On.pdf | HLRA, VP, URS, FS, DS, FRA, IQ, TT, UAT, TM, VSR | 1.0 | 27.08.2025 |
| EITC VSR - GUDI Add-On.pdf (Dieses Dokument) | VSR | 1.0 | 27.08.2025 |
| EITC SOP - GUDI Add-On.pdf | SOP | 1.0 | 27.08.2025 |

# Zusammenfassung der Validierungsaktivitäten

## Anforderungen & Traceability

URS gesamt: 21; abgedeckt 100%. Traceability gemäß Traceability Matrix ist gewährleistet.

## Installation Qualification (IQ)

Installation/Konfiguration inkl. Systemumgebung (SAP‑Release, Add‑On‑Version, Transporte, Rollen) gemäß IQ (Dieses Dokument beschreibt die Installation Qualification (IQ) des GUDI Add-Ons mit EUDAMED Plugin).

Ergebnis: bestanden

## Operational Qualification / Technical Testing (TT)

Testfälle: 21; bestanden: 21 (100%), fehlgeschlagen: 0.

## Performance Qualification / User Acceptance (UAT)

Szenarien: 6; bestanden: 6 (100%), fehlgeschlagen: 0.

## Datenintegrität

Die Spezifikation und Tests adressieren Datenintegritätsanforderungen (Vollständigkeit, Korrektheit, Nachvollziehbarkeit über Audit Trail). Im Betrieb sind Rollen/Rechte, Audit‑Trail‑Review, Backup/ Restore, Zeit‑Synchronisation und Zugriffsschutz gemäß SOPs sicherzustellen.

| Bereich | Gesamt | OK | Nicht OK |
| --- | --- | --- | --- |
| URS abgedeckt | 21 | 21 | 0 |
| TT | 21 | 21 | 0 |
| UAT | 6 | 6 | 0 |

# Risikobewertung (FRA)

Insgesamt 11 funktionale Risiken bewertet. Für 8/11 ist ein dokumentiertes Restrisiko vorhanden; höchste dokumentierte Restrisikozahl: 6.

| FRA-ID | Fehlerszenario | Initiales Risiko | Restrisiko |
| --- | --- | --- | --- |
| FRA-01 | Ein nicht-UDI-relevantes Material wird fälschlicherweise als UDI-relevant markiert. | 2 | keine |
| FRA-02 | Ein UDI-relevantes Material wird fälschlicherweise als nicht UDI-relevant markiert. | 9 | 6.0 |
| FRA-03 | Ein unautorisierter Benutzer erhält Zugriff, um das Feld „UDI relevant“ zu bearbeiten. | 18 | 3.0 |
| FRA-04 | Die Basic-UDI-DI-Daten werden nicht korrekt gepflegt. | 12 | 3.0 |
| FRA-05 | Die UDI-DI-Daten werden nicht korrekt gepflegt. | 12 | 3.0 |
| FRA-06 | Ein unautorisierter Benutzer erhält Zugriff auf die GTIN-Auslösefelder. | 12 | 3.0 |
| FRA-07 | GTIN-Auslösefelder werden geändert und die UDI-Daten werden an EUDAMED übertragen. | 12 | 3.0 |
| FRA-08 | Der UDI-Datensatz wird mit Fehlern freigegeben. | 2 | keine |
| FRA-09 | Die UDI-Daten werden durch die Funktion „Massenänderung“ fehlerhaft verändert. | 18 | 3.0 |
| FRA-10 | UDI-Daten mit Fehlern werden als Excel-Datei exportiert. | 18 | 3.0 |
| FRA-11 | Der Benutzer setzt eine falsche Version | 3 | keine |

| Funktionale Risikobewertung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legend: I= Impact 1 - Negligible impact on product quality 2 - Moderate impact on product quality 3 - Significant impact on product quality P= Risk occurrence probability 1 - Low probability 2 - Medium probability 3 - High probability |  |  |  | D= Detectability 1 - High detectability 2 - Medium detectability 3 - Low detectability RRS= Remaining risk score 1-4 No measure required 6-9 Poss. measure required 12-27 Measure required |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk-ID | Error scenario | Potential error effect | Initial risk assessment |  |  |  | Measure | Risk assessment after measure |  |  |  |
|  |  |  | I | P | D | RRS | Beschreibung | I | P | D | RRS |
| FRA-01 | Eine Geschäftseinheit wird falsch einem Material zugewiesen. | Fehlerhafte Materialzuordnung kann zu inkorrekten Stammdaten führen. | 3 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| FRA-02 | UDI-Daten werden ohne Validierung zur Freigabe weitergeleitet. | Ungültige oder unvollständige UDI-Daten können übermittelt werden. | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| FRA-03 | Der UDI-Datensatz wird mit Fehlern freigegeben. | Der fehlerhafte UDI-Datensatz könnte an Behörden übermittelt werden. | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| FRA-04 | Die Datenprüfung erfolgt anhand vordefinierter Geschäftsregeln, die nicht korrekt festgelegt sind. | Die UDI-Daten werden nicht gemäß den von der Behörde vorgegebenen UDI-Formaten geprüft. | 3 | 2 | 3 | 18 | Organisatorische Maßnahmen: Prüfung der Business Rules durch geschulte Regulatory-Affairs-Experten Technische Maßnahmen: SAP Add-On spezifiziert Business Rules (Functional Specification) und wird entsprechend implementiert und getestet Zusätzliche Maßnahmen: EUDAMED-Regeln werden spätestens bei der Datenübertragung angewendet EUDAMED prüft die Datensätze auf Gültigkeit und gibt Fehlermeldungen aus Ungültige Datensätze werden abgelehnt | 3 | 2 | 1 |  |
| FRA-05 | UDI-Daten werden versehentlich an eine falsche Behörde übermittelt. | Behördliche Anforderungen könnten nicht erfüllt werden, was zu Compliance-Problemen führt. | 2 | 2 | 3 | 12 | Organisatorische Maßnahmen: Vier-Augen-Prinzip mit Genehmigung ist umgesetzt Arbeitsanweisung zur manuellen Prüfung der EUDAMED-Datenbank Technische Maßnahmen: Separate Berechtigungsrolle für den Export über Webservice Zusätzliche Maßnahmen: EUDAMED-Regeln werden spätestens bei der Datenübertragung angewendet EUDAMED prüft die Datensätze auf Gültigkeit und gibt Fehlermeldungen aus Ungültige Datensätze werden abgelehnt | 2 | 1 | 1 |  |
| FRA-06 | Fehlerhafte Übertragung von UDI-Daten an Behörden. | UDI-Daten könnten fehlerhaft oder unvollständig übermittelt werden. | 2 | 2 | 3 | 12 | Organisatorische Maßnahmen: Vier-Augen-Prinzip mit Genehmigung ist umgesetzt Arbeitsanweisung zur manuellen Prüfung der EUDAMED-Datenbank Technische Maßnahmen: Separate Berechtigungsrolle für den Export über Webservice Zusätzliche Maßnahmen: EUDAMED-Regeln werden spätestens bei der Datenübertragung angewendet EUDAMED prüft die Datensätze auf Gültigkeit und gibt Fehlermeldungen aus Ungültige Datensätze werden abgelehnt | 2 | 1 | 1 |  |
| FRA-07 | Die Audit-Trail-Funktion wird vom Benutzer nicht ausgeführt. | Die Änderungen an den UDI-Daten werden nicht protokolliert, und Fehler werden nicht erkannt. | 3 | 3 | 2 | 18 | Organisatorische Maßnahmen: Benutzerschulungen | 3 | 1 | 1 |  |
| FRA-08 | Der Export-Audit-Trail wird vom Benutzer nicht ausgeführt. | Die UDI-Daten werden nicht hinsichtlich der Rückverfolgbarkeit beim Export (xls, xml, EUDAMED) geprüft, und Fehler werden nicht erkannt. | 3 | 3 | 2 | 18 | Organisatorische Maßnahmen: Benutzerschulungen | 3 | 1 | 1 |  |
| FRA-09 | Materialerweiterung wird fehlerhaft ausgeführt | UDI-Daten könnten fehlerhaft oder unvollständig übermittelt werden. | 2 | 2 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |

# SOP um das Restrisiko gemäss FRA zu eliminieren

Die SOPs werden im Dokument „EITC SOP - GUDI Add-On.pdf“ beschrieben.

# Abweichungen & CAPA

Die im Validation Plan definierten Akzeptanzkriterien (100 % Testabdeckung der URS/FS, erfolgreiche Durchführung aller Testfälle, keine offenen kritischen Abweichungen) wurden vollständig erfüllt.

Im vorliegenden Paket sind keine fehlgeschlagenen Testfälle dokumentiert. Sollten im Betrieb Abweichungen auftreten, sind diese über das CAPA‑System zu steuern.

# Feststellung zur System-Freigabe

Auf Basis der durchgeführten Validierungsaktivitäten, der erfolgreichen Testresultate und der abgeschlossenen Abweichungsbewertung wird bestätigt, dass das System in der vorliegenden Version den CSV- und GxP-Anforderungen entspricht.

Das System gilt damit als validiert und ist für den produktiven Einsatz im regulierten Umfeld freigegeben.